TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TPHCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

MÔN: PHÂN TÍCH & QUẢN LÝ YÊU CẦU PHẦN MỀM

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

1. **Thông tin chung:**

Tên nhóm: The Srescent Moon – Mã nhóm: 16

Hình thức họp: Họp trực tiếp tại trước phòng C32 trường ĐH KHTN

Thời gian bắt đầu: 12h00 ngày 07/10/2016

Thời gian kết thúc: 12h45 ngày 07/10/2016

Các thành viên tham gia: 6/6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Tên thành viên** | **Email** |
| 1 | 1412544 | Phạm Đức Tiên | 1412544@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 1412427 | Nguyễn Minh Quang | 1412427@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 1412465 | Nguyễn Đình Sơn | [1412465@student.hcmus.edu.vn](mailto:1412465@student.hcmus.edu.vn) |
| 4 | 1412484 | Vũ Thành Tâm | 1412484@student.hcmus.edu.vn |
| 5 | 1412542 | Nguyễn Hà Tiên | 1412542@student.hcmus.edu.vn |
| 6 | 1412564 | Trần Thùy Bích Trâm | 1412564@student.hcmus.edu.vn |

* Mục tiêu cuộc họp:
* Thảo luận và thống nhất nội dung sẽ báo cáo cho giáo viên thực hành trong lần gặp 1.
* Lên kế hoạch cho việc thực hiện dealine BTN03 và BTN04.

1. **Nội dung cuộc họp:**
2. Nhóm trưởng Phạm Đức Tiên nêu những nội dung cơ bản sẽ báo báo cho giáo viên thực hành trong lần gặp 1.
3. Nhóm thảo luận và thống nhất nội dung báo báo.
4. Nhóm trưởng đưa ra kế hoạch để thực hiện dealine BTN03 và BTN04 gồm công việc và thời gian.
5. Các thành viên còn lại đồng ý và nắm được nhiệm vụ cần làm trong dealine.
6. **Tổng kết:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Các cột mốc trong tuần qua** | **Mô tả** | | **Thời gian** | | **Mức độ hoàn thành (%)** |
| Khảo sát phần mềm tương tự | | 30/9/2016 – 4/10/2016 | | 100 |
| Chuẩn bị báo cáo cho giáo viên thực hành trong lần gặp 1 | | 6/10/2016 – 7/10/2016 | | 100 |
|  | | | | | |
| **Các cột mốc trong tuần tới** | | **Mô tả** | | **Thời gian** | **Mức độ hoàn thành (%)** |
| Danh sách câu hỏi | | 7/10/2016 – 9/10/2016 | 0 |
| Khảo sát bằng form | | 11/10/2016 – 13/10/2016 | 0 |
| Thực hiện phỏng vấn | | 11/10/2016 – 13/10/2016 | 0 |