TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TPHCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

MÔN: PHÂN TÍCH & QUẢN LÝ YÊU CẦU PHẦN MỀM

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

1. **Thông tin chung:**

Tên nhóm: The Srescent Moon – Mã nhóm: 16

Hình thức họp: Họp trực tiếp tại phòng C32 trường ĐH KHTN

Thời gian bắt đầu: 12h00 ngày 21/10/2016

Thời gian kết thúc: 12h45 ngày 21/10/2016

Các thành viên tham gia: 6/6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Tên thành viên** | **Email** |
| 1 | 1412544 | Phạm Đức Tiên | 1412544@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 1412427 | Nguyễn Minh Quang | 1412427@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 1412465 | Nguyễn Đình Sơn | [1412465@student.hcmus.edu.vn](mailto:1412465@student.hcmus.edu.vn) |
| 4 | 1412484 | Vũ Thành Tâm | 1412484@student.hcmus.edu.vn |
| 5 | 1412542 | Nguyễn Hà Tiên | 1412542@student.hcmus.edu.vn |
| 6 | 1412564 | Trần Thùy Bích Trâm | 1412564@student.hcmus.edu.vn |

* Mục tiêu cuộc họp:
* Thảo luận và thống nhất nội dung của Vision.
* Thống nhất các câu hỏi về phần mềm.

1. **Nội dung cuộc họp:**
2. Người phụ trách chính Nguyễn Đình Sơn nêu những nội dung đã tổng hợp trong Vision.
3. Nhóm thảo luận và thống nhất nội dung Vision.
4. Thống nhất các câu hỏi về phần mềm.
5. **Tổng kết:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các cột mốc trong tuần qua** | **Mô tả** | **Thời gian** | **Mức độ hoàn thành (%)** |
| Danh sách câu hỏi | 7/10/2016 – 9/10/2016 | 100 |
| Khảo sát bằng form | 11/10/2016 – 13/10/2016 | 100 |
| Thực hiện phỏng vấn | 11/10/2016 – 13/10/2016 | 100 |
| Phát biểu tầm nhìn của sản phẩm | 14/10/2016 – 18/10/2016 | 100 |
| Đặt câu hỏi về phần mềm | 14/10/2016 – 19/10/2016 | 100 |