TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TPHCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

MÔN: PHÂN TÍCH & QUẢN LÝ YÊU CẦU PHẦN MỀM

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

1. **Thông tin chung:**

Tên nhóm: The Srescent Moon – Mã nhóm: 16

Hình thức họp: Họp trực tiếp tại Ministop

Thời gian bắt đầu: 8h00 ngày 17/11/2016

Thời gian kết thúc: 11h00 ngày 17/11/2016

Các thành viên tham gia: 6/6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Tên thành viên** | **Email** |
| 1 | 1412544 | Phạm Đức Tiên | 1412544@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 1412427 | Nguyễn Minh Quang | 1412427@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 1412465 | Nguyễn Đình Sơn | [1412465@student.hcmus.edu.vn](mailto:1412465@student.hcmus.edu.vn) |
| 4 | 1412484 | Vũ Thành Tâm | 1412484@student.hcmus.edu.vn |
| 5 | 1412542 | Nguyễn Hà Tiên | 1412542@student.hcmus.edu.vn |
| 6 | 1412564 | Trần Thùy Bích Trâm | 1412564@student.hcmus.edu.vn |

* Mục tiêu cuộc họp:
* Thực hiện dealine BTN08.
* Chỉnh sửa các tài liệu cho thống nhất.
* Phân công việc thiết kế prototype PC, đặc tả use case.

1. **Nội dung cuộc họp:**
2. Mỗi thành viên nêu những tình huống về chất lượng phần mềm đã tìm hiểu.
3. Nhóm thảo luận và thống nhất về các tình huống.
4. Người phụ trách chính Vũ Thành Tâm tổng hợp và viết báo cáo.
5. Nhóm trưởng Phạm Đức Tiên nêu những tài liệu cần chỉnh sửa.
6. Nhóm thảo luận và thống nhất nội dung chỉnh sửa.
7. Nhóm trưởng phân công việc thiết kế prototype PC, đặc tả use case gồm công việc và thời gian.
8. Các thành viên được phân công đồng ý và nắm được nhiệm vụ cần thực hiện.
9. **Tổng kết:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Các cột mốc trong tuần qua** | **Mô tả** | | **Thời gian** | | **Mức độ hoàn thành (%)** |
| Chỉnh sửa Vision | | 6/11/2016 – 9/11/2016 | | 100 |
| Activity Diagram | | 6/11/2016 – 8/11/2016 | | 100 |
| Prototype | | 6/11/2016 – 9/11/2016 | | 50 |
| Sơ đồ Use case | | 10/11/2016 – 14/11/2016 | | 100 |
| State Diagram | | 10/11/2016 – 14/11/2016 | | 100 |
| Tình huống về chất lượng phần mềm | | 15/11/2016 – 16/11/2016 | | 100 |
|  | | | | | |
| **Các cột mốc trong tuần** | | **Mô tả** | | **Thời gian** | **Mức độ hoàn thành (%)** |
| Prototype PC | | 17/11/2016 – 19/11/2016 | 0 |
| Đặc tả use case | | 17/11/2016 – 19/11/2016 | 0 |
| Chỉnh sửa tài liệu | | 17/11/2016 – 19/11/2016 | 0 |