TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TPHCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

MÔN: PHÂN TÍCH & QUẢN LÝ YÊU CẦU PHẦN MỀM

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

1. **Thông tin chung:**

Tên nhóm: The Srescent Moon – Mã nhóm: 16

Hình thức họp: Họp trực tiếp tại Ministop

Thời gian bắt đầu: 14h00 ngày 27/12/2016

Thời gian kết thúc: 15h30 ngày 27/12/2016

Các thành viên tham gia: 6/6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Tên thành viên** | **Email** |
| 1 | 1412544 | Phạm Đức Tiên | 1412544@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 1412427 | Nguyễn Minh Quang | 1412427@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 1412465 | Nguyễn Đình Sơn | [1412465@student.hcmus.edu.vn](mailto:1412465@student.hcmus.edu.vn) |
| 4 | 1412484 | Vũ Thành Tâm | 1412484@student.hcmus.edu.vn |
| 5 | 1412542 | Nguyễn Hà Tiên | 1412542@student.hcmus.edu.vn |
| 6 | 1412564 | Trần Thùy Bích Trâm | 1412564@student.hcmus.edu.vn |

* Mục tiêu cuộc họp:
* Phân công hoàn thiện các tài liệu trong đồ án.

1. **Nội dung cuộc họp:**
2. Nhóm thảo luận và nêu ra các công việc, tài liệu cần chỉnh sửa và thực hiện.
3. Nhóm trưởng phân công các công việc: chỉnh sửa prototype trên mobile và PC; chỉnh sửa tài liệu danh sách chức năng và chất lượng phần mềm theo template; chỉnh sửa sơ đồ use case, sơ đồ trạng thái sơ đồ hoạt động; hoàn thành tài liệu đánh giá chất lượng phần mềm.
4. Các thành viên được phân công đồng ý và nắm được nhiệm vụ cần thực hiện.
5. **Tổng kết:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các cột mốc trong tuần** | **Mô tả** | **Thời gian** | **Mức độ hoàn thành (%)** |
| Chỉnh sửa prototype trên mobile và PC | 27/12/2016 – 29/12/2016 | 0 |
| Chỉnh sửa tài liệu danh sách chức năng và chất lượng phần mềm theo template | 27/12/2016 – 29/12/2016 | 0 |
| Chỉnh sửa sơ đồ use case, sơ đồ trạng thái sơ đồ hoạt động | 27/12/2016 – 29/12/2016 | 0 |
| Hoàn thành tài liệu đánh giá chất lượng phần mềm | 27/12/2016 – 29/12/2016 | 0 |
| Đặc tả test case | 27/12/2016 – 29/12/2016 | 0 |